Visão Geral do Projeto
Disciplina de Programação Orientada a Objetos

Nome	Matricula
Matheus	12/0038412
Gabriel Barbosa	12/0050935

2 Descrição do Sistema

Usando uma interface gráfica chamada SDL, está sendo feito um projeto para a matéria de Programação Orientada a Objetos. O motivo da escolha do uso de uma interface gráfica é para facilitar o entendimento da criação de objetos como instancias dentro do jogo. Derivando das instancias básicas existem vários outras classes.

Devido a sugestão do professor, o grupo escolheu fazer um jogo. Por hora o jogo está em desenvolvimento de sua engine. O jogo foi feito do 0, então não usa nem uma engine de jogos, está sendo programada uma engine para facilitar comandos básicos do jogo.

Pacote acompanha um arquivo .lua usado para criar o mapa do jogo.

  1. Requisitos Funcionais

Criar objetos genéricos como instancias do jogo.

Carregar imagens dentro do objeto.

Armazenar os objetos em uma lista e depois renderiza-la na tela.

Animações, sendo herdadas de objetos

Capacidade de abrir arquivos binários .map no qual gera objetos e define suas posições e respectivas Sprites.

Receber dados de usuário, como teclado, mouse...

  1. Requisitos não Funcionais

- Programado na linguagem C++ usando a lib gráfica SDL.
- Usa libs SDL_image, SDL_ttf e SDL_mixer, que são libs feitas por terceiros para facilitar o uso da SDL.
- Necessita vários .dll e arquivos externos para executar normalmente.

3 Plano de entregas

3.1 Primeira entrega (18/04/2013)
a)	Entrega da engine em estagio final e funcional.
b)	Criar instancias no jogo e apagar-las
c)	Renderizar corretamente cada instancia com transparência
Adicionar movimento se necessario em cada instancia.
e)	Classe Effects herdada da classe de instancias.
f)	Executar animações na classe effects.
e)	Classe map herdada da classe de instancias.
g)	Possibilidade de gerar mapas do jogo conforme prescrito em um arquivo binario
h)	Classe para detectar e tratar colisão
Classe para detectar e tratar Input
j)	Possibilidade de multi-thread
k)	Carregamento único de imagem
3.2 Segunda entrega (14/02/2012)
a)	Finalização do jogo
b)	Ajustes em classes
Ajustes sugeridos pelo professor ou monitor.
d)	Definido jogabilidade.
e)	Criar classe para tratar som e fontes (texto)